Osadní výbor Zelinkovice - Lysůvky

Magistrát města Frýdku-Místku

Kateřina Štefková

asistentka náměstka primátora

Radniční 1148

738 01   Frýdek-Místek

Zápis ze schůzky osadního výboru

Termín konání:	8. února 2016, 18:30 hodin

Místo:			Minimotorest u Fojtíků

Přítomní: 	p. náměstek Deutscher, A. Ondračková, R. Pokluda, D. Najdek, S. Kupčák

Omluven:	A. Hranický

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program: 	1. Informace p. náměstka Deutschera

2. Novinka – přidělená částka okrajovým částem na r. 2016

3. Požadavky na realizaci investičních akcí v r. 2016

4. Termín na Setkání s občany 2016

5. Příprava zpravodaje

6. Diskuse

- Pan náměstek Karel Deutscher nás informoval o aktuální situaci s obalovnou v Chlebovicích, hovořili jsme o obchvatu města, o přehradě Olešná, o připravovaných opravách, o novinkách, co se týká města a hlavně okrajových částí. Řeč byla i o uprchlících umístěných ve Vyšních Lhotách a další.

- V letošním roce máme poprvé jako Osadní výbor respektive občané možnost sami určit, na jaké investiční akce použijeme městem přidělené finanční prostředky do místních částí Lysůvky a Zelinkovice. Byli jsme upozorněni na fakt, že ne vše může mít „hladký průběh“. Jde o to, že větší akce podléhají klasickému režimu jako dosud a to např. projekt, výběrové řízení a až poté realizace. Musíme tedy jednat rychle. Proto jsme jako osadní výbor vybrali investiční akce a požadavky, které byly někdy i několik let opakovaně urgovány, některé jsou nové, ale většinou jde o požadavky z řad občanů. Pro letošní rok, jak už jste měli možnost si přečíst např. ve Zpravodaji F-M v listopadu, nám - Zelinkovicím a Lysůvkám dohromady, byla přidělena částka ve výši 2.600.000,- Kč.

- Původní seznam požadavků na investiční akce předložené panu primátorovi dne 18.11.2015 na jednání u něj, jsme po konzultaci mírně pozměnili. První bod byla kanalizace Lysůvek, která však díky vysokým nákladům nebude z těchto peněz realizována. Nicméně náš požadavek na tuto akci stále trvá. Již několikrát jsme navrhovali např. tuto investici rozmělnit do více etap.

V letošním roce tedy žádáme o realizaci níže uvedených akcí (vzhledem k tomu, že neznáme předpokládané výdaje, seřadili jsme investiční akce dle priorit. Po vyčerpání částky budou zbylé nerealizované požadavky přesunuty do dalšího roku):

- Jednoduché zastřešení chodníku – autobusová zastávka v Zelinkovicích směr Chlebovice

- Oprava povrchu komunikace ul. Vodárenská (po vybudované kanalizaci v r. 2010)

- Vybudování zpevněné plochy na ul. Hraniční (RD č. 47 – chodník k zastávce U Václavíků)

- Doplnění osvětlení nové cesty Na Dolinách + osvětlení podjezdu pod R 48

- Místní rozhlas – doplnění nových tlampačů v místě neslyšitelnosti

- Kanalizace Zelinkovic – ul. Rovenská od RD č. 9 k č.1 (čp. 1 až 4 by mělo být v letošním roce připojeno k nově budované kanalizaci obce Palkovice)

- Rekonstrukce veřejného osvětlení v Lysůvkách ul. Hraniční – časté výpadky

- Oprava cesty k hřišti v Lysůvkách (od ul. Hraniční po budovu na hřišti)

- Rozšíření původního panelového chodníku z Lysůvek do Zelinkovic

- Chodník na ul. Zahradnické

- Oprava cesty kolem kostela v Lysůvkách (po příp. dořešení vlastnictví)

- Z důvodu zveřejnění termínu konání „Setkání s občany Zelinkovic a Lysůvek“ v našem zpravodaji Vás zdvořile žádáme o stanovení termínu konání – březen / duben 2016.

- Probíhá příprava našeho zpravodaje. Letos bude jeho součástí i anketní lístek, kde budou moci občané anonymně uvést své podněty, náměty, nápady či požadavky např. na další investiční akce v našich místních částech.

- Diskuse

V Lysůvkách  27.2.2016							Bc. Alice Ondračková

předseda osadního výboru