Odpověď na dotazy osadního výboru Lysůvky

1/  co se týká pohybu nákladních automobilů ze strany od zahradnictví k tunelu, jednalo se o krátkodobou záležitost.

Vlivem vydatných srážek došlo k rozmočení svahu nad tunelem a specialista na výstavbu tunelu rozhodl spolu s geotechnikem o několika technických opatřeních, které by eliminovali vliv srážkových vod na svahy nad tunelem po dobu výstavby. Vzhledem ke stavu rozestavěnosti tunelu bylo jedinou možností využít přístup od zahradnictví.

S tím souvisí i krátkodobé odstranění schodišťových stupňů v místě přístupu k lávce nad tunelem

2/  místní komunikace na konci úseku SO 124 je stavebně dokončená,  lávka – mostní objekt SO 209 se dokončuje. Provádí se osazení zábradlí, kompletace přípojky veřejného osvětlení, dosypání předpolí mostů.

Přejímky objektů jsou naplánovány na 8.9. Následně proběhne kolaudace objektů. Předání do užívání by mohlo proběhnout na přelomu září a října 2011.

3/  Chodník v místě podchodu přejíždí mechanismy k tunelu. Byl dán pokyn stavbyvedoucímu Metrostavu na zvýšení čištění v této lokalitě.

V druhé polovině září bude zahájena výstavba vlastního podchodu a stávající chodník bude posunut do nové trasy. Průchod bude i nadále zajištěn.

4/  místní komunikace na ulici Na Dolinách křižuje stavbu, v polovině září začnou zemní práce v této lokalitě. Průjezd stavbou bude i nadále zajištěn.

Dopravní značky budou upraveny po konzultaci s odborem dopravy.

Ing. Kučera Jiří

Vedoucí stavby

Fryčovice  29.8.2011